**13-Lista de Características (Priorizada X Esforço X Risco X Baseline)Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **Característica** | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Cadastro de cliente | C | B | B | 1 |
| 2 | Login | C | B | B | 1 |
| 3 | Avaliação de lugares | C | A | M | 1 |
| 4 | Filtro por melhores lugares  avaliados(rankeado) | I | M | M | 1 |
| 5 | Filtro por Estado e Região | C | M | M | 1 |
| 6 | Seção de avaliação | I | B | B | 2 |
| 7 | Atualização em tempo real | U | A | A | 3 |
| 8 | Avisos por e-mail | U | B | B | 3 |
| 9 | Seção de recomendação | U | M | M | 3 |
| 10 | Descadastro da plataforma | C | B | B | 1 |